АДМИНИСТРАЦИЯ СТЕПНОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.02.2015 № 28

п. Степной

О мероприятиях по организации пропуска

паводковых вод на территории

Степного сельсовета в 2015 году

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п.7 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об организации местного самоуправления», Постановлением администрации Искитимского района № 633 от 12.03.2015 г. «О мероприятиях по организации пропуска паводковых вод на территории Искитимского района в 2015 году», в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком и обеспечении защиты населения и объектов экономики на территории Степного сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план превентивных мероприятий по пропуску талых вод и предотвращению ущерба от весеннего паводка 2015 года по Степному сельсовету (приложение к настоящему постановлению).

2. Директору МКП «ЖКХ «Энергия» Шихавцову С.А. содержать в исправном состоянии технику на случай пропуска паводковых вод.

| № п/п | Наименование организации | Населенный пункт | Вид техники (марка) | Количество техники (ед.) | Личный состав (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | МКП «ЖКХ «Энергия», С.А. Шихавцов 55-243 р.т., 55-311 р.т., 55-318 д.т. Организаторская группа | п. Степной, д. Бородавкино, п. Раздольный, п. Березовка, п. Октябрьский | Трактор-погрузчик, ГАЗ-53, ГАЗ-САЗ (самосвал) УАЗ-3354 | 1 1 1 1 | 1 2 1 4 |

3. Рекомендовать генеральному директору ЗАО «Степное» Засыпкину В.Ю. разработать план мероприятий по защите объектов и территорий сельскохозяйственного назначения от воздействия паводковых вод, поддерживать готовность транспортных средств.

4. Рекомендовать электромонтеру ОАО «РЭС» Кузеванову Н.П. усилить контроль за бесперебойной работой систем электроснабжения.

5. Рекомендовать электромонтеру ИЦТ Новосибирского филиала ОАО «Ростелеком» Грубенок М.Н. работать в особом режиме, в целях своевременной передачи информации о паводковой обстановке на территории Степного сельсовета исключить случаи планового отключения каналов связи, учреждений и организаций, участвующих в проведении противопаводковых мероприятий.

6. Назначить ответственным по отслеживанию паводковой обстановки и принятию своевременных мер на территории Степного сельсовета специалиста администрации Яковенко Н.Д.

7. Признать утратившими силу постановление администрации Степного сельсовета от 17.03.2014 № 54 «О мероприятиях по организации пропуска паводковых вод на территории Степного сельсовета в 2014 году» .

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Степного» и разместить на официальном сайте администрации Степного сельсовета.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Степного сельсовета                                                                     В.М. Батыль

ПРИЛОЖЕНИЕ

к  постановлению администрации

Степного сельсовета

от 24.02.2015 №28

ПЛАН

превентивных мероприятий по пропуску талых вод

и предотвращению ущерба от весеннего паводка 2015 года

по Степному сельсовету Искитимского района Новосибирской области

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Во избежание завалов крыш домов, служебных помещений, складов производственных служб, животноводческих помещений, влекущих за собой травмы людей, возможные человеческие жертвы, очистить от снега крыши домов и других построек | до 25.03 | Руководители предприятий, организаций, учреждений, управляющих организаций, домовладельцы |
| 2 | Обследовать линии электроснабжения и связи, попадающие в зону возможного подтопления, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению. Для проведения аварийных работ предусмотреть необходимый запас материально-технических средств | до 25.03 | Руководители организаций, имеющие линии электроснабжения и связи |
| 3 | Обеспечить проведение необходимых работ по герметизации скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод | до 25.03 | Директор МКП «ЖКХ «Энергия» |
| 4 | Обеспечить сохранность жилого фонда, инженерно-технических коммуникаций от затопления паводковыми водами и безаварийную работу объектов ЖКХ в период весеннего половодья | до 25.03 | Директор МКП «ЖКХ «Энергия» |
| 5 | С целью быстрого таяния снега организовать его расчистку, уборку с проезжей части дорог и улиц | с 18.03 по 31.03 | Директор МКП «ЖКХ «Энергия» |
| 6 | Провести разъяснительную работу среди населения по мобилизации домовладельцев на очистку территории, домов, улиц и переулков от снега, мусора, дров и т.п. | в период весеннего паводка | Администрация Степного сельсовета |
| 7 | Организовать дежурство на период весеннего паводка 2015 года | с 25.03 | Администрация Степного сельсовета, МКП «ЖКХ «Энергия» |
| 8 | Рекомендовать проведение открытых уроков по разъяснению поведения учащихся в период весеннего половодья | до 31.03 | Директор МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» |