АДМИНИСТРАЦИЯ СТЕПНОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.03.2023 № 06

п. Степной

О мероприятиях по организации пропуска

паводковых вод на территории

Степного сельсовета в 2023 году

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п.7 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об организации местного самоуправления», в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком и обеспечении защиты населения и объектов экономики на территории Степного сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план превентивных мероприятий по пропуску талых вод и предотвращению ущерба от весеннего паводка 2023 года по Степному сельсовету (приложение к настоящему постановлению).

2. Назначить ответственным по отслеживанию паводковой обстановки и принятию своевременных мер на территории Степного сельсовета специалиста администрации Шмик С.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Степного» и разместить на официальном сайте администрации Степного сельсовета.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Степного сельсовета

Искитимского района Новосибирской области                            Ю.В.Блинкова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к  постановлению администрации

Степного сельсовета

от 21.03.2023 № 6

ПЛАН

превентивных мероприятий по пропуску талых вод

и предотвращению ущерба от весеннего паводка 2023года

по Степному сельсовету Искитимского района Новосибирской области

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Во избежание завалов крыш домов, служебных помещений, складов производственных служб, животноводческих помещений, влекущих за собой травмы людей, возможные человеческие жертвы, очистить от снега крыши домов и других построек | до 31.03 | Руководители предприятий, организаций, учреждений, управляющих организаций, домовладельцы |
| 2 | Обследовать линии электроснабжения и связи, попадающие в зону возможного подтопления, принять меры по их очистке | до 31.03 | Руководители организаций, имеющие линии электроснабжения и связи |
| 3 | Провести разъяснительную работу среди населения по мобилизации домовладельцев на очистку территории, домов, улиц и переулков от снега. | в период весеннего паводка | Администрация Степного сельсовета |